СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 45/1

От 26.09.2016г х.Красноярский

Об утверждении Муниципальной Программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Красноярского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2016-2026 годы».

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004

года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2014 года №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановление правительства

Российской Федерации от 25.12.2015 года «Об утверждении требований к

программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,

городских округов», Совет народных депутатов Красноярского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области РЕШИЛ:

1.Утвердить Муниципальную Программу «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Красноярского сельского поселения Котельниковского

муниципального района Волгоградской области на 2016-2026 годы»

2.Направить данное решение главе Красноярского сельского поселения для подписания и опубликования (обнародование).

Председатель Совета народных депутатов

Красноярского сельского поселения П.А.Сахнюк

Глава Красноярского сельского поселения Н.В.Кравченко

Приложение 1

к решению Совета

народных депутатов Красноярского

сельского поселения

Котельниковского муниципального района

от 26.09.2016 № \_45/1\_

Муниципальная Программа «Комплексного развития транспортной

инфраструктуры

Красноярского сельского поселения Котельниковского муниципального

района Волгоградской области на 2016 - 2026 годы»

Паспорт


Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

Красноярского сельского поселения Котельниковского муниципального района

Волгоградской области

на 2016 - 2026 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Красноярского сельского поселения Котельниковского муниципального района на 2016-2026 годы (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ;  Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;   Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Заказчик Программы | Администрация Красноярского сельского поселения Котельниковского муниципального района  Юридический и почтовый адрес: 404371, Волгоградская область, Котельниковский район, хутор Красноярский, ул. Ленина, 24 |
| Разработчик Программы | Администрация Красноярского сельского поселения Котельниковского муниципального района  Юридический и почтовый адрес: 404371, Волгоградская область, Котельниковский район, хутор Красноярский, ул. Ленина, 24 |
| Цель Программы | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Красноярского сельского поселения, повышение уровня безопасности дорожного движения. |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Красноярского сельского поселения;  2. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;  3. Улучшение транспортного обслуживания населения |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут:  Отремонтировано автомобильных дорог внутрипоселковых общего пользования 25,0 км;  Доля протяженности автомобильных дорог внутрипоселковых общего пользования не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, 83 %;  Доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, 0 единиц на 1 тыс. автотранспортных средств |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 2016-2026 годы, в 2 этапа  1 этап – с 2016 по 2020 годы  2 этап – с 2021 по 2026 годы |
| Укрупненные описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения;  инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства;  комплексное строительство автомобильных дорог и тротуаров;  капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы;  размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов;  оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта;  создание инфраструктуры автосервиса. |
| Объемы и источники финансирования Программы, (тыс. руб.) | Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2016-2026 годов составляет 6224,3 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 год - 962,7 тыс. рублей;  2017 год - - 630,8 тыс. рублей;  2018 год - 630,8 тыс.рублей;  2019 год - - 500,0 тыс.рублей;  2020 год - - 500,0 тыс.рублей  2021-2026 год - - 3000,0 тыс.рублей  Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. |



**Раздел 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры**

**1.1. Анализ положения Красноярского сельского поселения Котельниковского муниципального района в структуре пространственной организации Волгоградской области**

Красноярское сельское поселение Котельниковского муниципального района расположено в южной части Волгоградской области. Административный центр Красноярского сельского поселения – хутор Красноярский расположен в 45 км от административного центра Котельниковского муниципального района - город

Котельниково и 250 км от административного центра Волгоградской области – г.Волгоград.

Красноярское сельское поселение является одним из 15 поселений Котельниковского муниципального района, расположено в северной части и граничит: на севере с Пугачевским сельским поселением Котельниковского муниципального района, на востоке с Генераловским сельским поселением Котельниковского района, на юге с Нижнеяблоченским сельским поселением Котельниковского района, на западе с Цимлянским водохранилищем. Общая протяженность границ составляет 43,0 км, из них: с Пугачёвским сельским поселением – 4,0 км, с Генераловским сельским поселением – 16,0 км, с Нижнеяблоченским сельским поселением – 15,0 км, с Цимлянским водохранилищем – 8,0 км. Наибольшая протяженность территории в меридиальном направлении – 19,0 км, в широтном направлении – 8,0 км. Площадь поселения составляет 11705,8 га или 3,37% от всей площади района.

Площадь территории Красноярского сельского поселения составляет 11705,8га . Из них: - Земли сельскоозяйственного назначения 11426,35 га; земли населенных пунктов - 178,6 га; земли промышленности, транспорта, связи -26,35 га; земли государственного лесного фонда 62 га; земли водного фонда 12,5 га.

Основой экономической базы Красноярского сельского поселения является сельское хозяйство.

Климат территории резко-континентальный. На территории Красноярского сельского поселения расположено два населенных пункта - в который находятся: две школы, ФАП, сельская амбулатория, два клуба, библиотека, д/сад «Ручеек», рыбинспекция, гидромелиоративный участок, два почтовых отделения, аптечный пункт, НОТ «Красноярское», четыре рыбно-промысловых предприятия, 10 торговых точек, бригада ИП Стекольникова П.Н.

**1.2. Социально-экономическая характеристика Красноярского сельского поселения Котельниковского района, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса**

Хутор Красноярский основан в 1959 году. Красноярское сельское поселение входит в состав Котельниковского муниципального района и включает в себя 2 населенных пункта: хутор Красноярский (административный центр), хутор Чиганаки.

Численность постоянного населения Красноярского сельского поселения на 01.01.2016 года составляет 1711 человек, что составляет 4,66% от общей численности населения Котельниковского района. Плотность населения составляет 49,3 чел/км2.

Миграционная активность за последние 5 лет характеризуется небольшим миграционным приростом населения. Ежегодно в хутора прибывает 40 человек, а убывает около 20 человек, соответственно коэффициент миграционного прироста в период 2011-2015 годы в среднем составлял 17  человек на 1000 населения. Однако за счет того, что в станице наблюдается естественная убыль населения, численность населения станицы находится на одном уровне.

В настоящее время в Красноярском сельском поселении сложилась следующая демографическая ситуация:

- население моложе трудоспособного возраста – 281 человек;

- население трудоспособного возраста – 1133 человека, из них трудоспособное население – 1100 человек;

- пенсионного возраста – 355 человека.

Анализ половозрастной структуры показал, что на ближайшую перспективу без учета миграционного движения складывается тенденция уменьшения доли трудоспособного населения и увеличения — нетрудоспособного, что повысит демографическую нагрузку на население и негативно скажется на формировании трудовых ресурсов.

Увеличение категории нетрудоспособного населения помимо особенности сложившейся структуры и возрастных групп населения, также обусловлено складывающимися в стране тенденциями увеличения рождаемости и продолжительности жизни населения.

В целом демографическая ситуация в Красноярском сельском поселении повторяет районные и областные проблемы и обстановку большинства регионов.

Характер рождаемости в настоящее время определяется массовым распространением многодетности (3-4 ребенка), в результате чего средний коэффициент семейности на уровне областного.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Природные ресурсы – значимый фактор для привлечения инвесторов в пищевую промышленность, сельское хозяйство, добывающие производства.

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе различных комплексных и целевых программ социально-экономического развития, а также схем территориального планирования Волгоградской области и Котельниковского района, с учетом стратегических направлений, инвестиционных проектов и предложений Красноярского сельского поселения.

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Красноярском сельском поселении по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Правовым актом территориального планирования муниципального уровня является генеральный план. Генеральный план Красноярского сельского поселения Котельниковского района утвержден решением Совета народных депутатов Красноярского сельского поселения Котельниковского муниципального района от 16 01.2014г года № 77/1

- решением Совета народных депутатов Красноярского сельского поселения Котельниковского района от 24.12.2015г № 35/8 года утверждены правила землепользования и застройки Красноярского сельского поселения Котельниковского района.

Согласно правил землепользования и застройки поселения установлены градостроительные регламенты;

-решением Совета народных депутатов Красноярского сельского поселения от 05.09.2014г утвержден проект схемы водоснабжения и водоотведения х.Красноярский, х.Чиганаки Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

-муниципальным образованием разрабатывается и утверждается градостроительная документация для строительства и реконструкции линейных объектов;

-для осуществления строительства на территории поселения муниципальным образованием подготавливаются и утверждаются градостроительные планы земельных участков.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Красноярского сельского поселения. Они связывают территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов в его составе и во многом определяют возможности развития экономики сельского поселения. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства и торговли и развития сферы услуг.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования Красноярского сельского поселения составляет 30,5 км.

При прогнозируемых темпах социально-экономического развития спрос на грузовые перевозки автомобильным транспортом к 2026 году увеличится. Объем перевозок пассажиров маршрутными такси и легковыми автомобилями к 2026 году также увеличится на 10 процентов.

**1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта**

Транспортная инфраструктура – [система](http://official.academic.ru/23018/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0) коммуникаций и объектов сельского, внешнего пассажирского и грузового транспорта, включающая улично-дорожную сеть, линии и [сооружения](http://official.academic.ru/23891/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F) внеуличного транспорта, объекты обслуживания пассажиров, объекты обработки грузов, объекты постоянного и временного хранения и технического обслуживания транспортных средств... Уровень развития транспортной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних, важная роль принадлежит особенностям географического положения сельского поселения.

Транспортная инфраструктура Красноярского сельского поселения представлена автомобильной дорогой районного значения «подъезд к г. Котельниково» Прочие

дороги находятся на балансе Красноярского сельского поселения Котельниковского района и составляет 30,5 км.

Транспортная инфраструктура Красноярского сельского поселения является составляющей инфраструктуры Котельниковского района Волгоградской области.

Ближайшая железнодорожная станция для перевозки грузов и для перевозки пассажиров находится на расстоянии в 45 км (г.Котельниково).

Внешние транспортно-экономические связи Красноярского сельского поселения с другими регионами осуществляются одним видом транспорта: автомобильным.

Воздушные перевозки из поселения не осуществляются.

Водный транспорт на территории поселения развит и осуществляется по Цимлянскому водохранилищу.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог в границах сельского поселения.

1.4. Характеристика сети дорог Красноярского сельского поселения Котельниковского района, параметра дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценка качества содержания дорог

Улично-дорожная сеть поселения входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

В основе сети основных сельских дорог лежит пересечение двух главных направлений – юг-север и запад-восток.

Особенностью населенного пункта является наличие транспортных потоков, проходящих через его территорию. Возможность обходного транзитного движения отсутствует, поэтому транспорт движется по дорогам внутри населенного пункта. Основными улицами, по которой осуществляется движение транспортных потоков, является улица Шоссейная и улица Ленина в х.Красноярский, в хуторе Чиганаки улица Центральная.

На сегодняшний день большая часть основных улиц и дорог сельского поселения имеет капитальное и низшее покрытие и находится в неудовлетворительном состоянии. Основные показатели по существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Красноярского сельского поселения сведены в таблице 1.

Таблица 1.

Показатели существующей улично-дорожной сети Красноярского сельского поселения Котельниковского района

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность. улицы, км | Границы улицы | Характеристика покрытия дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Х.Красноярский | | | | |  |
| 1 | Улица Приморская | 0,7 | Справа от Цимлянского водохранилища | грунтовая |
| 2 | Переулок Морской | 0,1 | восточнее улицы Приморская справа от Цимлянского водохранилища | грунтовая |
| 3 | Улица Школьная | 0,7 | восточнее переулка Морской справа от Цимлянского водохранилища от дома №1 до №40 | Гравий и Щебень |
| 0,4 | от дома №43 до №55 | грунтовая |
| 4 | Улица Алимова | 0,3 | восточнее улицы Школьная справа от Цимлянского водохранилища от дома №1до№14 | Гравий |
| 0,7 | от дома №15 до №37 | грунтовая |
| 5 | Улица Садовая | 0,9 | восточнее улицы Алимова справа от Цимлянского водохранилища | грунтовая |
| 6 | Улица Ленина | 0,6 | восточнее улицы Садовая справа от Цимлянского водохранилища  от пересечения ул. Шоссейной в направлении на Ю-Восток | асфальтовая |
| 0,6 | от пересечения ул Шоссейной в направлении на С-Запада | Грунтовая |
| 7 | Улица Карла Маркса | 0,4 | восточнее улицы Ленина справа от Цимлянского водохранилища от дома №25 до №50 | Гравий |
| 0,3 | от дома №1 до №23 | Грунтовая |
| 8 | Улица Комарова | 0,7 | восточнее улицы Карла Маркса справа от Цимлянского водохранилища | Грунтовая |
| 9 | Улица Степная | 0,34 | восточнее улицы Комарова справа от Цимлянского водохранилища от дома №1 до №12 | Грунтовая |
| 0,26 | дома №14 до №25 | ж/б плита |
| 10 | Улица Молодёжная | 0,2 | восточнее улицы Комарова, начинается от улицы Октябрьская и заканчивается переулком Западный | Грунтовая |
| 11 | улица Берёзовая | 0,2 | восточнее улицы Молодёжная начинается с северной стороны хутора и заканчивается переулком Западный | Грунтовая |
| 12 | Улица Восточная | 0,3 | восточнее улицы Степная начинается от переулка Зелёный и заканчивается улицей Шоссейная | Грунтовая |
| 13 | Улица Солнечная | 0,7 | Первая улица с юго-восточной стороны хутора начинается с восточной стороны хутора, параллельно улицам - заканчивается на западной стороне хутора | Грунтовая |
| 14 | Улица Гагарина | 1,0 | с восточной стороны хутора, параллельно Солнечной - заканчивается на западной стороне хутора Цимлянским водохранилищем | Грунтовая |
| 15 | Улица Южная | 0,3 | с восточной стороны хутора, от улицы Восточная и перпендикулярно улицам: Восточная, Комарова ,Карла Маркса, Ленина, | Грунтовая |
| 0,4 | от пересечения ул.Ленина, Садовая, Алимова, Школьная, | Щебень |
| 0,3 | от пересечения ул.Школьная, Приморская - заканчивается на западной стороне хутора Цимлянским водохранилищем | Грунтовая |
| 16 | Переулок Зелёный | 0,3 | с восточной стороны хутора пересекающему  улицу Степная и заканчивается улицей Комарова | грунтовая |
| 17 | Улица Цимлянская | 0,3 | от улицы Ленина, разделяя улицу Садовая- заканчивается улицей школьная | Гравий |
| 18 | Улица Шоссейная | 0,5 | с восточной стороны хутора, является центральной, асфальтированной дорогой- заканчивается улицей Ленина | Асфальтиронная |
| 19 | Улица Тополиная | 0,5 | от улицы Ленина заканчивается улицей Алимова | Грунтовая |
| 20 | Переулок Вишнёвый | 0,3 | от улицы Школьная заканчивается улицей Ленина | Грунтовая |
| 21 | Переулок Уютный | 0,1 | с восточной стороны хутора и заканчивается улицей Степная | Грунтовая |
| 22 | Переулок Западный | 0,90 | с западной стороны хутора, пересекает улицы: Приморская , Школьная, Алимова, Садовая , Ленина, Карла Маркса, Комарова, Степная | Щебень |
| 0,2 | Степная заканчивается на восточной стороне хутора | Грунтовая |
| 23 | Улица Октябрьская | 1,0 | с восточной стороны хутора, от улицы Берёзовая и перпендикулярно улицам: Молодёжная, Комарова ,Карла Маркса, Ленина,  Садовая, Алимова, Школьная, Приморская - заканчивается на западной стороне хутора | Грунтовая |
| 24 | Поселковая дорога | 0,5 | От дома №1 ул. .Ленина в направлении Ю-Востока до рыбстана | Асфальтиронная |
| 25 | Въезд в х.Красноярский | 0,6 | От знака «х.Красноярский» до дома №1 ул. Шоссейная параллельно ул. Березовая и Степная | Асфальтиронная |
| 26 | Объездная дорога | 5,64 | от дома №1 ул. Шоссейная параллельно ул.Восточная по направлению на юг параллельно ул. Солнечная по направлению на Запад, параллельно ул. Приморская вдоль Цимлянского водохранилища по направлению на Север, параллельно ул.Октябрьская по направлению на Восток | Грунтовая |
|  | Х.Чиганаки | | | |
|  |  | | | |
| 1 | Улица Степная | 0,6 | справа от Цимлянского водохранилища | Грунтовая |
| 2 | Улица Цимлянская | 0,6 | восточнее улицы Степная справа от Цимлянского водохранилища | Грунтовая |
| 3 | Улица Каштановая | 0,9 | восточнее улицы Цимлянская справа от Цимлянского водохранилища | Грунтовая |
| 4 | Улица Центральная | 0,35 | восточнее улицы Каштановая справа от Цимлянского водохранилища от дома №14 до №34 | асфальтированная |
| 0,25 | дома №7 до №14 | гравий |
| 0,25 | дома №5 до №1 | Грунтовая |
| 5 | Улица Школьная | 0,9 | восточнее улицы Центральная справа от Цимлянского водохранилища | Грунтовая |
| 6 | Улица Садовая | 0,9 | восточнее улицы Школьная справа от Цимлянского водохранилища | Грунтовая |
| 7 | Улица Лесная | 0,9 | восточнее улицы Садовая справа от Цимлянского водохранилища | Грунтовая |
| 8 | Въез в х.Чиганаки | 0,25 | От знака «х.Чиганаки» до ул.Центральная | асфальтированная |
| 9 | Продъезд до школы | 0,4 | От ул. Ценральная до ул.Садовая | гравий |
| 10 | Объездная дорога | 2,7 | от ул.Центральной  по направлению на запад до ул.Степной, параллельно ул.Степной по направлению на Север параллельно ул.Каштановой по направлению Северо-востока до ул Лесной | Грунтовая |
|  | | | | |

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года N 767 «Об утверждении Правил классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог», автомобильные дороги местного значения Красноярского сельского поселения сельского поселения относятся к IV, V технической категории, с общим числом полос движения 2-1 шт., с шириной полосы движения от 3 до 4,5м. Параметры дорог местного значения соответствуют нормативам IV-V категории.

Основными улица движения автомобильного транспорта хутора Красноярский являются переулок Западный, улица Шоссейная, улица Ленина, ул.Карла Маркса, улица Комарова, улица Солнечная, улица Школьная, улица Южная, улица Гагарина; в х.Чиганаки улица Центральная, т.е те улицы по которым осуществляется подъезд к социальным и производственным объектам, осуществляемым легковым и грузовым автотранспортом. На данных участках дорог интенсивность движения потоков транспортных средств составляет от 50 до 100 ед./сут.

На остальных автомобильных дорогах поселения интенсивность движения потоков транспортных средств составляет менее 50 ед./сут.

Скорость движения на дорогах поселения составляет 60-40 км/час.

Улично-дорожная сеть Красноярского сельского поселения не перегружена автотранспортом, отсутствуют заторы и нет затруднение в парковке, что не приводит к увеличению выбросов, загрязняющих атмосферу поселения. Помимо химического загрязнения атмосферного воздуха для транспорта характерны и другие виды негативного воздействия на среду обитания человека. Так, большинство выбросов токсических веществ сосредоточиваются на поверхности почвы, где происходит их постепенное депонирование, что ведет к изменению химических и физико-химических свойств субстрата.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог в границах сельского поселения.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития Красноярского сельского поселения, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования в границах сельского поселения имеет важное значение для поселения.

Это в будущем позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту поселения.

Наиболее важной проблемой развития сети автомобильных дорог поселения являются автомобильные дороги общего пользования. В настоящее время автомобильные дороги общего пользования в границах поселения оставляют желать лучшего.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, повышению уровня аварийности.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в Красноярском сельском поселении составляет 30,5 км, в том числе с твердым покрытием 3,06 км.

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете Красноярского сельского поселения эксплуатационное состояние значительной части улиц поселения по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов.

Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц.

**1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)**

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется за счёт увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан (в среднем по 5% в год). На 01.01.2016 года количество грузовых автомобилей составляет 45, легковых – 520.

Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения.

Гаражно-строительных кооперативов в поселении нет.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и агропромышленной зоне поселения.

Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков.

**1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока**

Транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех предприятий поселения.

Основным видом пассажирского транспорта поселения является маршрутное такси, маршруты: х.Чиганаки-г.Котельниково (два рейса), х.Чиганаки-г.Волгоград (четыре рейса).

Автотранспортные предприятия на территории Красноярского сельского поселения отсутствуют.

Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный автотранспорт и пешеходные сообщения.

**1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения**

Пешеходное и велосипедное движение происходит в основном по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на улицах населенных пунктов.

**1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств**

Грузовой транспорт наиболее активно наблюдается между бригадой ИП Стекольникова П.Н. и г.Котельниково. Максимальные величины корреспонденций грузового транспорта образуются как внутри промышленных секторов поселения, так и на связях между ними.

В составе движения грузового транспорта в целом по улицам Красноярского сельского поселения преобладают автомобили грузоподъемностью до 2т, а также от 2 до 8 т. Основными улицами по которым происходит движение грузовых транспортных средств в х.Красноярский являются ул. Ленина, ул.Шоссейная, в х.Чиганаки ул.Центральная.

На территории поселения функционирует НОТ «Красноярское» которое обеспечивает население питьевой водой. В будущем планируется передвижении грузовых транспортных средств, для осуществления сбора и вывоза ТБО по всем существующим улицам поселения. Также в зимний период предприятие занимается расчисткой улиц от снега в х.Красноярский по ул.Ленина, ул.Шоссейная, в х.Чиганаки по ул.Центральная.

**1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения**

Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах является важнейшей частью социально-экономического развития Красноярского сельского поселения.

Принудительное соблюдение существующих ограничений транспортных средств. Применение принудительных мер с использованием выборочной проверки дыхания водителей на алкоголь, оказывается наиболее эффективным для снижения дорожно-транспортных происшествий.

Наиболее эффективной мерой для повышения уровня безопасности в области использования ремней безопасности являются ужесточенные законодательные меры и полицейское правоприменение штрафов и иных взысканий с водителей, нарушивших данные требования.

Главной задачей обеспечения безопасности является организация единой совокупной системы управления безопасностью на автомобильных дорогах в условиях рыночного хозяйствования с созданием эффективного механизма регулирования транспортной деятельности под надзором федеральных исполнительных органов и органов местного самоуправления, различных общественных объединений.

Базовыми данными при принятии управленческих решений являются статистические сведения, которые формируются специалистами безопасности дорожного движения и применяются для анализа ДТП, выявления проблемных точек и негативных тенденций, оценки эффективности мер, которые направлены на сокращение количества, тяжести ДТП.

Профилактика дорожно-транспортного травматизма, разработка новых подходов в популяризации правил дорожного движения, обсуждение вопросов усиления взаимодействия между ведомствами в управлении безопасностью дорожного движения, определение первоочередных мер, которые направлены на улучшение ситуации на дорогах, должны стоять на контроле у уполномоченных на то людей, которые способны незамедлительно реагировать на сложившуюся ситуацию на автомобильных дорогах.

Таким образом, к приоритетным задачам социального и экономического развития поселения в среднесрочной и долгосрочной перспективе относятся задачи по сохранению жизни и здоровья участников дорожного движения. Их достижение планируется путем улучшения организации дорожного движения, инфраструктуры автомобильных дорог, дисциплины среди участников дорожного движения, качества оказания медицинской помощи пострадавшим и т. д. Вследствие этого планируется снижение социально-экономического и демографического ущерба в результате ДТП и их последствий, что будет способствовать уменьшению темпов убыли населения Красноярского сельского поселения и формированию условий для его роста.

**1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения**

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды. Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин,

тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума)- окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность является носителями ряда канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным.

**1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Красноярского сельского поселения Котельниковского района**

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Красноярского сельского поселения разработаны на основе тщательного и всестороннего анализа существующего состояния транспортной системы, выявленных тенденций в изменении основных показателей развития транспорта, планируемых пространственных преобразований.

Приоритетными направления развития транспортной инфраструктуры являются:

- капитальный ремонт дорог и реконструкция сооружений на них;

- развитие дорожного сервиса на территории сельского поселения для возможности получения квалифицированных услуг по сервисному обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

Отсюда вытекают новые требования к транспортной системе, а именно, переход от преимущественно экстенсивной к интенсивной модели развития. Это, прежде всего, предполагает более эффективное производительное качественное использование имеющегося потенциала и, в частности, переход к более качественным транспортным услугам.

**1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Красноярского сельского поселения Котельниковского муниципального района**

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых муниципальных программ Красноярского сельского поселения Котельниковского муниципального района, а также с учетом федеральных проектов и программ, государственных программ Волгоградской области и муниципальных программ Котельниковский муниципальный район, реализуемых на территории поселения.

В соответствии с изложенной в Программе политикой администрация Красноярского сельского поселения Котельниковского муниципального района должна разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных Программой задач.

**1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры**

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д.

Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Красноярского сельского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

-риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования;

-риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Предоставление и расходование средств дорожного фонда Красноярского сельского поселения осуществляется в объемах, определенных решением Совета

народных депутатов Красноярского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.

**Раздел 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Красноярского сельского поселения Котельниковского муниципального района**

**2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения**

Размеры территорий для нового строительства (размещения жилищного фонда,

общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, для устройства путей внутрипоселенческого сообщения и мест общего пользования), определяются в соответствии с правилами и нормами проектирования, установленными в СНиП 2.07.01-89\*.

Согласно прогнозу демографического развития территории, численность населения к основному расчетному сроку достигнет 2000 человек. Соответственно, в течение первой очереди и расчетного срока подлежит расселению 200 человека или 70 семей, при условно принимаемом коэффициенте семейности равном 3.

С учетом освоения территорий под застройку индивидуальными жилыми домами с участками при доме от 0,15 до 0,20 га, потребность в селитебной территории составит 14 га.

Расчет территории для размещения объектов социального, культурного, коммунально-бытового обслуживания произведен исходя из нормы 25% от площади жилой территории.

Расчет территории, занимаемой улично - дорожной сетью составляет 10-15% от жилой застройки.

Также, были учтены приоритетные направления развития населенных пунктов, инвестиционные проекты и потребность в территориях для полноценного экономического развития.

Согласно расчетам, для обеспечения перспективного развития поселения на расчетный срок потребуется дополнительно включить в границы населенных пунктов 40,5 га, что было сделано при утверждении генерального плана поселения, в том числе 14 га было включено в целях жилой застройки.

**2.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения**

С ростом промышленного производства и повышением жизненного уровня ускоренно растут мобильность и подвижность населения, объемы и дальность перевозок, в значительной мере определяющие социально-экономическое развитие общества. Мобильность товаров, подвижность населения во многом определяют эффективность экономической системы и социальные условия жизни населения. Потребность человека в передвижении во многом определяется:

- уровнем развития общества;

- социальной структурой;

- укладом жизни;

- характером расселения по территории поселения;

- свободным временем и реальными доходами населения;

- культурно-бытовыми потребностями;

- концентрацией мест жительства и мест работы;

- ростом поселения и др.

Передвижения человека могут быть пешеходными и транспортными (на индивидуальном или общественном транспорте). В случае сочетания нескольких способов передвижений или видов транспорта, их называют сложными или комбинированными. Любые передвижения осуществляются в соответствии с определенной целью: трудовые, учебные, культурно-бытовые, служебные.

Трудовые − поездки на работу, с работы. Эти передвижения наиболее устойчивые и составляют 10−20%.

Учебные − поездки учащихся, студентов в учебные заведения и обратно. Доля передвижений, в соответствии с этой целью, составляет 15−25%.

Культурно-бытовые − поездки по различным личным и бытовым нуждам, являющиеся эпизодическими и зависящие от доходов, социального статуса, рода занятий, возраста и др.

Служебные − поездки в рабочее время при производственной необходимости или выполнении служебных обязанностей.

Выбор способа передвижения, вида транспорта и степени их использования зависят от ряда факторов: социальные (социальный статус, семейное положение, принадлежность к референтной группе), личностные (возраст, этап жизненного цикла семьи, род занятий, экономическое положение, образ жизни, представление о себе), культурные (культура, субкультура, принадлежность к социальному классу), психологические (мотивация), состояние развития транспортной системы, качество транспортного обслуживания территории, уровень автомобилизации, расстояние передвижения и др.

Таблица 2.

Прогноз транспортного спроса сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 |
| Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения | | | | | | | | | |
| 1.1 | Объем грузоперевозок | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1.2 | Объем пассажироперевозок | чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта (объем грузоперевозок) | | | | | | | | | |
| 2.1 | воздушный транспорт | тонн | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | водный транспорт | тонн | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | железнодорожный транспорт | тонн | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | автотранспорт | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прогноз развития дорожной сети поселения | | | | | | | | | |
| 3.1 | протяженность дорожной сети | км | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 31,0 | 31,7 | 32,0 |
| Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения | | | | | | | | | |
| 4.1 | индивидуальный автотранспорт | авт. на 1000 чел | 300 | 300 | 300 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 4.2 | общественный транспорт | авт. | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Прогноз показателей безопасности дорожного движения | | | | | | | | | |
| 5.1 | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта**

Воздушные и железнодорожные перевозки из поселения не осуществляются.

Водный транспорт на территории района поселения развит по Цимлянскому водохранилищу.

Автомобильный транспорт – важнейшая составная часть инфраструктуры Красноярского сельского поселения, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения.

**2.4. Прогноз развития дорожной сети поселения**

Автодороги с асфальтобетонным покрытием находятся в неудовлетворительном состоянии, местами требуют капитального ремонта.

Значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеют грунтовое покрытие, что существенно мешает социально-экономическому развитию поселения и негативно сказывается на безопасности дорожного движения и скорости движения, а также приводит к повышенному износу транспортных средств и дополнительному расходу топлива.

Отставание развития дорожной сети сдерживает социально-экономический рост во всех отраслях экономики и уменьшает мобильность передвижения трудовых ресурсов.

В соответствии с определёнными выше приоритетами развития транспортного комплекса сельского поселения проектом Программы предусмотрены нижеописанные мероприятия по оптимизации улично-дорожной сети.

Программой даются предложения по формированию сети магистральной улично-дорожной сети в соответствие с нормативами.

Основные расчетные параметры уличной сети в пределах сельского населенного пункта и сельского поселения принимаются в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 3.

Параметры уличной сети в пределах сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчётная скорость движения км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 6,0 | 2 | - |
| Улица в жилой застройке  основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 5,0 | 2 | 1,5 |
| второстепенная  (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 3,5 | 2 | - |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 3,0 | 2 | - |

В основу построения улично-дорожной сети положена идея увеличения числа связей между существующими и планируемыми районами сельского поселения и включение улично-дорожной сети в автодорожную систему региона.

При проектировании улиц и дорог в районах нового жилищного строительства необходимо соблюдать проектную ширину улиц в красных линиях, что позволит избежать в дальнейшем реализации дорогостоящих мероприятий по изъятию земельных участков и сноса объектов капитального строительства с целью расширения улиц. Проектируемые улицы должны размещаться таким образом на рельефе, чтобы было выполнено требование соблюдения нормативных уклонов. Необходимо уделять особое внимание проектированию и строительству основных улиц в условиях наличия сложных геоморфологических факторов.

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, нейтрализация отрицательных климатических факторов, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенных пунктов, предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с таблицей 9 СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети на территории Красноярского сельского поселения:

Таблица 4.

Основные показатели улично-дорожной сети Красноярского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тип покрытия | Ед.изм. | Кол-во | | |
| 2016 | I этап | I I этап |
| 1 | Асфальт, ж/б плита | км | 3,06 | 3,06 | 4,0 |
| 2 | Гравий | км | 3,6 | 3,0 | 15,0 |
| 3 | Грунт | км | 23,8 | 23,8 | 11,5 |

**2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения**

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется за счёт увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан.

Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 100 легковых автомобилей.

Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна

топливно-раздаточная колонка на 600 легковых автомобилей.

Назначаем необходимое количество постов на СТО равное 9, расчетное количество колонок на АЗС – 2.

Для улучшения обслуживания автомобильного транспорта жителей предусмотрено размещение 1 автомойки мощностью 3 поста.

**2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения**

Диспропорция роста перевозок к объёмам финансирования дорожного хозяйства привели к существенному ухудшению состояния автомобильных дорог и, как следствие, к росту доли дорожно-транспортных происшествий, причиной которых служили неудовлетворительные дорожные условия. Ежегодно растет количество ДТП связанных с неудовлетворительными условиями дорог.

Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и ранениями людей, с повреждением автомобильного транспорта, влекут за собой расходы бюджетной системы на медицинское обслуживание, административные расходы и расходы по восстановлению технического оснащения дорог.

Четкое выполнение мероприятий Программы позволит снизить количество ДТП до 0 при создании удовлетворительных дорожных условий.

**2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения**

Количество автомобильного транспорта в последние десятилетия быстро растет. Прогнозы на 2026г. для Красноярского сельского поселения предполагают дальнейший рост легкового и грузового транспорта. Поселковая транспортная инфраструктура не справляется с большим количеством индивидуального автотранспорта: возникают заторы, проблемы с паркованием автомобилей. Также транспорт воздействует на окружающую среду, загрязняя атмосферу, изменяя климат, увеличивая бытовой шум. В связи с этим растет беспокойство по поводу воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения. Возникающий риск для здоровья требует все более срочных действий для снижения негативного воздействия и связанного с ним риска. Включение вопросов защиты окружающей среды и охраны здоровья в политику для транспорта совершенно необходимо для обеспечения устойчивости развития и снижения заболеваемости.

Чтобы оценить важность проблемы, рассмотрим ряд факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье.

 Загрязнение атмосферы. Выбросы в воздух черного дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к множеству вредных проявления для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. В Красноярском сельском поселении транспорт (автомобильный) служит самым главным источником бытового шума. Приблизительно 10 % населения подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта.

Связанная с транспортом двигательная активность. Исследования европейских учёных показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечнососудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию.

Психологическое и социальное воздействие. Психологическое и социальное воздействие транспорта часто не учитывают или недооценивают, несмотря на то, что оно может влиять на поведение при передвижении. Например, страх перед опасностью в связи с угрозой жизни, которую создает интенсивное движение транспорта, привел к тому, что все большее число родителей отвозит своих детей в школу на автомобиле. Одни лишь психологические и социальные механизмы, которые включаются ожидаемым воздействием транспорта, могут приводить к заболеваниям. Каждое заболевание может повлечь за собой изменение ментального и социального статуса человека или действовать на группу людей. То есть психологическое состояние и социальное положение могут непосредственно влиять на воздействие на человека факторов стресса в окружающей среде.

Альтернативным решением проблемы может стать снижение привлекательности автомобиля. Автомобиль должен использоваться гораздо реже, неповседневно, т.е. когда автомобиль используется только для того, чтобы ездить на закупки в магазины в выходные. Нет необходимости ездить на машине на работу. Чтобы это было так, необходимо одновременно повышать привлекательность общественного транспорта. Кроме того, необходимо расширять использование альтернативных способов передвижения, к каким относятся пешеходное и велосипедное.

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

- сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

- мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

- стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (не нефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

- обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль них для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо:

- обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива.

**Раздел 3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предполагаемого к реализации варианта**

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Красноярского сельского поселения разработаны на основе тщательного и всестороннего анализа существующего состояния транспортной системы, выявленных тенденций в изменении основных показателей развития транспорта, планируемых пространственных преобразований.

Приоритетными направления развития транспортной инфраструктуры являются:

- капитальный ремонт дорог и реконструкция сооружений на них;

- развитие дорожного сервиса на территории сельского поселения для возможности получения квалифицированных услуг по сервисному обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

Отсюда вытекают новые требования к транспортной системе, а именно, переход от преимущественно экстенсивной к интенсивной модели развития. Это, прежде всего, предполагает более эффективное производительное качественное использование имеющегося потенциала и, в частности, переход к более качественным транспортным услугам.

**Раздел 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономические параметры объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)**

**4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта**

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса мероприятий.

В рамках задачи, предусматривающей увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, предусмотрены мероприятия по реконструкции перегруженных движением участков автомобильных дорог, ликвидации грунтовых разрывов и реконструкции участков дорог, имеющих переходный тип дорожной одежды проезжей части, реконструкции искусственных сооружений для приведения их характеристик в соответствие с параметрами автомобильных дорог на соседних участках, повышения безопасности движения, увеличения грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

В связи с тем, что воздушный, водный и железнодорожный транспорт на территории поселения отсутствует, то и развитие инфраструктуры по этим видам транспорта не предусматривается.

**4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов**

В рамках задачи, предусматривающей создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, предусмотрены мероприятия, направленные на формирование устойчивых транспортных связей с соседними населенными пунктами, муниципальными образованиями, дорогами регионального и федерального значения.

Проектом генерального плана Красноярского сельского поселения предусмотрены следующие изменения во внешней транспортной сети:

реконструкция автомобильной дороги местного значения;

строительство автомобильных развязок, удовлетворяющих современным требованиям в условиях роста автомобильных потоков;

Повышение качества обслуживания транспорта путем строительства современного комплекса придорожного обслуживания. Таким образом, мероприятиями Программы в части развития внешнего транспорта будут следующие:

1.. Обеспечение резервирования коридоров перспективного строительства автомобильных дорог (весь период).

2. Оказание содействия в выделении земельных участков для развития автомобильных дорог федерального и регионального значения в границах сельского поселения (весь период).

**4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства**

В рамках задачи, включающей меры по повышению надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения, предусмотрены мероприятия, включающие направленные на повышение уровня обустройства автомобильных дорог, создание интеллектуальных систем организации движения, развитие надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства и обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности предусматривают меры по антитеррористической защищенности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и внедрению современного оборудования и технологий обеспечения безопасности.

Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения.

Гаражно-строительных кооперативов в поселении нет.

**4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения**

Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения предполагается достигать за счет обустройства пешеходных переходов, освещения участков автомобильных дорог, установления искусственных неровностей, дорожных знаков, светофоров, нанесения дорожной разметки и других мероприятий.

Для поддержания экологически чистой среды, при небольших отрезках для корреспонденции, на территории населённых пунктов Программой предусматривается система велосипедных дорожек и пешеходных улиц.

Программой поселения предусматривается создание без барьерной среды для мало мобильных групп населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесённых к созданию без барьерной среды.

Мероприятия по данному разделу:

1. Формирование системы улиц с преимущественно пешеходным движением (расчётный срок - перспектива);

2. Устройство велодорожек в поперечном профиле главных улиц (расчётный срок – перспектива);

3. Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию без барьерной среды (весь период).

**4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных хозяйств**

В целях упорядочения организации дорожного движения:

Внедрение комплекса сбора и обработки информации о транспортных средствах, осуществляющих грузовые перевозки по автомобильным дорогам местного значения, позволит обеспечить учет и анализ грузопотоков, повысить обоснованность принятия решений по развитию дорожной сети, а также применять меры административного воздействия к перевозчикам, нарушающим установленные правила перевозки грузов.

**4.6. Мероприятия по развитию сети дорог поселения**

В рамках задачи, предусматривающей меры по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, намечены мероприятия по организационной и правовой поддержке реализации задач муниципального заказчика Программы, направленные на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства муниципальной собственности, установление придорожных полос автомобильных дорог местного значения и обозначение их на местности, информационное обеспечение дорожного хозяйства, выполнение работ и оказание услуг, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнение работ и оказание услуг, направленных на правовое обеспечение реализации Программы.

Развитие транспорта на территории сельского поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

При планировании развития транспортной системы сельского поселения необходимо учитывать перспективное развитие транспортной системы района и региона в целом. Транспортная система сельского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления сельского поселения. Данные Программой предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления Котельниковского района и органов государственной власти Волгоградской области по развитию транспортной инфраструктуры.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры на федеральном уровне определены транспортной стратегией Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. N 1734-р.

**Раздел 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры**

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2016-2026 годов составляет 6224,3 тыс. руб., осуществляется за счет бюджета сельского поселения в том числе по годам:

2016 год - 962,7 тыс. рублей;

2017 год – 2022 год - 3261,6 тыс. рублей;

2023 год – 2024 год - 1000,0 тыс. рублей;

2025 год -2026 год - 1000,0 тыс. рублей

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Таблица №5

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПЕРЕЧНЯ

программных мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Красноярского сельского поселения на 2016 – 2026 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| 1 | Содержание и ремонт дорог в х.Красноярский 2,5 км | 2016 г. | 962,7 | администрация сельского поселения |
| 2 | Содержание и ремонт дорог в х.Красноярский, х.Чиганаки 9,0 км | 2017-2022г | 3261,6 | администрация сельского поселения |
| 3 | Содержание и ремонт дорог в х.Красноярский, х.Чиганаки 1,7 км | 2023– 2024 г. | 1000,0 | администрация  сельского поселения |
| 4 | Содержание и ремонт дорог в х.Красноярский 3,2 км | 2025-2026 г. | 1000,0 | администрация  сельского поселения |

Таблица №6

График выполнения мероприятий по проектированию, строительству, содержанию и реконструкции дорог

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | | Наименование, расположение объекта | Ттехнические параметры | | Протяженность, м | График реализации мероприятий  /тыс.руб./ | | | | | | | | Ответственные исполнители | Выполнение целевых показателей | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021-2026 | |
| Содержание | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Содержание дороги и ремонт дорог | х. Красноярский | | | мV | 2500 | 962,7 |  |  |  |  | |  | администрация Красноярскогосельского поселения | | |  |
| 2 | | Содержание дорог и ремонт дорог | х. Красноярский, х.Чиганаки | | | мV | 2000  1000 |  | 400,0  230,8 |  |  |  | |  | администрация Красноярского сельского поселения | | |  |
| 3 | | Содержание дорог и ремонт дорог | х. Красноярский | | | мV | 2000 |  |  | 630,8 |  |  | |  | администрация Красноярскогосельского поселения | | |  |
| 4 | | Содержание и ремонт дорог  дорог | х. Красноярский  ул. Рощина | | | мV | 1000 |  |  |  | 500 |  | |  | администрация Красноярского сельского поселения | | |  |
| 5 | | Содержание дорог и ремонт дорог | х. Красноярский | | | мV | 1000 |  |  |  |  | 500 | |  | администрация Красноярского сельского поселения | | |  |
| 6 | | Содержание дорог и ремонт дорог | х.Красноярский ,х.Чиганаки | | | мV | 5900  1000 |  |  |  |  |  | | 2600  400 | администрация Красноярского сельского поселения | | |  |

| **Таблица 2. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик программы |
| Всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| краевой бюджет | районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Красноярского сельского поселения Котельниковского района на 2016-2025годы | | | | | | | | | |
| 11. | Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Красноярского сельского поселения, повышение уровня безопасности дорожного движения. | | | | | | | | | |
| 11.1. | Задача: обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Красноярского сельского поселения | | | | | | | | | |
| 11.1.1. | содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы |  | 2016 |  |  |  | 962,7 |  | Автомобильные дороги местного значения и искусственные сооружения на них должны отвечать действующим нормам и правилам | администрация попереченского сельского поселения |
| 2017 |  |  |  | 630,8 |  |
| 2018 |  |  |  | 630,8 |  |
| 2019 |  |  |  | 500 |  |
| 2020 |  |  |  | 500 |  |
| 2022-2026 |  |  |  | 3000 |  |
| Всего |  |  |  | **6224,3** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов.

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:

- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями).

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий

Программы значений целевых показателей (индикаторов) Программы эффективность реализации Программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокий (E 95%);

удовлетворительный (E 75%);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы Красноярского сельского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере транспортной инфраструктуры, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры включает следующие этапы:

Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры поселения.

Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований в сфере транспортной инфраструктуры.

Мониторинг Программы Красноярского сельского поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией Красноярского сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации Красноярского сельского поселения.

Основные прогнозные показатели развития транспортной инфраструктуры Красноярского сельского поселения на период 2016-2026 годов приведены в таблице 5.

Таблица 7.

Территория Красноярского сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень мероприятий | Единицы измерения | ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ | |
| 1 ОЧЕРЕДЬ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| Транспортная инфраструктура | | | | |
| 1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | км | 9,5 | 12,5 |
| 2 | Станция технического обслуживания | ед. | 1 | 1 |
| 3 | Автомойка | ед. | 1 | 1 |

Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы (контрольные показатели реализации Программы):

Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, км;

Доля протяженности автомобильных дорого общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, %;

Доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, единицы на 1 тыс. автотранспортных средств.

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 |
| 1) | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,9 |
| 2) | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | %. | - | - | - | - | - | - |
| 3) | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры Красноярского

сельского поселения представлены в таблице 9.

Таблица 9

Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАСЕЛЕНИЕ** | | | | |
| 1 | численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | чел. | 1711 | 2000 |
| **ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА** | | | | |
| 2.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  |  |  |
|  | -железная дорога | км двойного пути | - | - |
| 2.2 | Протяженность автомобильных дорог | км | 30,5 | 33,0 |
| 2.3 | Из общей протяженности автомобильных дорог улицы с капитальным типом покрытия | км | 3,06 | 3,06 |
| 2.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 300 | 350 |
| 2.5 | Количество автозаправочных станций | ед. | 0 | 1 |
| 2.6 | Количество станций технического обслуживания | ед. | 0 | 2 |

**Раздел 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Красноярского сельского поселения Котельниковского района**

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики развития хозяйственного комплекса сельского поселения в целом, его важнейших отраслевых и межотраслевых комплексов), трансформированное в систему программных мероприятий (проектов) и плановых показателей их результативности;

- переход к программно-целевому бюджетированию с выстраиванием процессов планирования бюджета Программы от стратегических целей через долгосрочные региональные и муниципальные программы (далее – функциональные программы) до конкретных мероприятий, исполнения бюджета Программы в разрезе муниципальных функциональных программ, а также региональных функциональных программ, содержащих мероприятия, реализуемые на территории Красноярского сельского поселения; мониторинга достижения поставленных в рамках каждой функциональной программы целей и реального влияния их на поставленные стратегические цели развития;

- экономические рычаги воздействия, включающие финансово-кредитный механизм Программы, ее материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения программных мероприятий;

- правовые рычаги влияния на экономическое развитие (совершенствование нормативной правовой базы и механизмов правоприменения на федеральном, региональном и муниципальном уровне, включая в том числе предложения по мерам совершенствования налогового и технического регулирования, совокупность нормативных правовых документов федерального, областного и муниципального уровня, способствующих деловой и инвестиционной активности, а также регулирующих отношения федеральных, областных и муниципальных органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов Программы);

- организационная структура управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления), в том числе распределение полномочий и ответственности между участниками реализации Программы, необходимых и достаточных для достижения целей Программы;

- регулярная оценка результативности и эффективности реализации Программы с возможностью корректировки действий участников реализации.

Глава Красноярского сельского поселения

Котельниковского муниципального района

Волгоградской области Н.В.Кравченко